Grupp 5

Handledningsmöte 2

2013-02-05

Närvarande

Emil Carlsson(Handledare)

Jesper Tullberg

Jonathan Wilsson

Alexandra Johansson

Projektledare

Alexandra Johansson

Ställföreträdande projektledare

Jonathan Wilson

Sekreterare

Jesper Tullberg

Möte

Alla i gruppen tycker att det går bra, enligt planerna.

Emil har gått igenom våra tidsloggar och påpekar att vi fyllt i de fel, med negativa värden, vi disskuterar lite kring hur sprint backloggs fungerar.

Han tycker att vi ligger bra till tidsmässigt.

Vi påpekar att vi ahr updaterat dokumentation, kommit igång med tester och implementerat databas samt API realtivt klart samt att vi ska påbörjagränssnitten denna vecka.

Vi går igenom ev. ändring av krav av kund och hur det ska bemötas.